## Slide 1: BA Meeting 04
7.11.2025

## Slide 2: Was gemacht wurde
Projekt Architektur
Modular -> Multi-App
Saubere Trennung
Separate Manifests
Besser skalierbar

## Slide 3: Was gemacht wurde
Readme für jede vulnerability

## Slide 4: Was gemacht wurde
Einheitliches design
Dokumentiert:
Problem
Wo im code
Wie zu lösen

## Slide 5: Fertigstellen Maswe Storage - 0006

## Slide 6: Fertigstellen Maswe Storage - 0003

## Slide 7: Fertigstellen Maswe Storage - 0004

## Slide 8: Fertigstellen Maswe Storage - 0007
Stored in shared data requiring no user interaction
Neuere Android Versionen: MediaStore & SAF

## Slide 9: Fertigstellen Maswe Storage - 0007
MediaStore Approach:

## Slide 10: Fertigstellen Maswe Storage - 0007
MediaStore Approach:

## Slide 11: Fertigstellen Maswe Storage – 0002 
FileProvider kann man tatsächlich nicht exportieren 
System commands at runtime nur file-permission 
World readable deprecated 

## Slide 12: Fertigstellen Maswe Storage – 0002 
Lösungsversuch:

## Slide 13: Was gemacht wurde
Literatur-Recherche!

## Slide 14: Literatur-Recherche
22 Studien ausgewählt & gelesen
15 davon relevant

## Slide 15: Literatur-Recherche
Themen kategorisiert

## Slide 16: Literatur-Recherche
Antwort auf „Für was wird OWASP MASTG gebraucht?“

## Slide 17: An was gearbeitet wird
Neue OWASP Kategorie „Crypto“

## Slide 18: Ziele bis nächstes Mal
Guter Fortschritt in Crypto
Erste Graphen für analysierte Apps (was wird schon abgedeckt, …)
Aufsetzen der Arbeit
Skelett für BA machen in LaTeX
Anfang der Related works basierend auf Literaturrecherche?

## Slide 19: Fragen
Ist das meine Literatur-Recherche?
Was wird da konkret erwartet?

## Slide 20: Fragen
Weiteres Verfahren bei der Literatur-Recherche?
Was sind die Erwartungen konkret da?
Literatur-Recherche -> Related Work?
Gibt’s da templates vom SE?

## Slide 21: Fragen
Weiteres Verfahren bei der Literatur-Recherche?
Was sind die Erwartungen konkret da?
Literatur-Recherche -> Related Work?
Gibt’s da templates vom SE?