## Slide 1: BA Meeting 07
19.12.2025

## Slide 2: Was gemacht wurde
Frida Rooted Device ausprobieren -> „formal“ integrieren in Vulnerability Exploits
Minor Bug fixes
Neue Kategorie
Related Work verbessern

## Slide 3: Frida Rooted Device
Läuft auf rooted Device

## Slide 4: Frida Rooted Device
Gerät rooten noch Thema
-> https://gitlab.com/newbit/rootAVD

## Slide 5: Minor Bugfixes – Bug 1
Login bevor Registration

## Slide 6: Minor Bugfixes – Bug 1
Einfacher check, ob File mit login-Daten überhaupt schon existiert

## Slide 7: Minor Bugfixes – Bug 2
Neu-Erstellung der Crypto-Keys bei Neustart der App

## Slide 8: Minor Bugfixes – Bug 2
Einfacher check ob Schlüssel schon existieren

## Slide 9: Minor Bugfixes – Bug 3
Überdecken des Textes
Visual Bug beim scrollen

## Slide 10: Neue Kategorie
Neue Vulnerabilities (Platform):
Maswe_0055
Maswe_0053
Maswe_0067

## Slide 11: Maswe 0055 – Data leaked via screenshots

## Slide 12: Maswe 0055 – Data leaked via screenshots

## Slide 13: Maswe 0053 – Data leaked via UI

## Slide 14: Maswe 0053 – Data leaked via UI

## Slide 15: Maswe 0053 – Data leaked via UI

## Slide 16: Maswe 0053 – Data leaked via UI
Exploit fehlt noch!

## Slide 17: Maswe 0067 – App is debuggable

## Slide 18: Related Work nachbessern
Erste Tabelle für Apps wie angegeben
Bedeutung Sourcecode? APK?

## Slide 19: Related Work nachbessern
Pg 14 „This left 15 papers,….» hier alle 15 References [][][][]… angeben?
Pg 18 «iOs» als Begriff vermeiden?
Pg 10 «Since these apps are meant by OWASP to be educational,..”

## Slide 20: Nächste Schritte
Noch 12 Tage (mit Weihnachten, Neujahr etc)
Apps fertig cleanen (Code Standard)
„How to contribute“?
Vulnerability README‘s fertig ausbessern
Was sind deine Erwartungen?